روش اجرائي

برنامه ريزي و کنترل توليد

PRPL003

| جدول تغييرات |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| رديف | شماره بازنگري | تاريخ بازنگري | شرح تغييرات |
| 1 | 01 | --.09.08 | اصلاح روند کار و ايجاد فرم تعيين موجودي ايمني محصولات |

اين سند تحت پوشش نظام کيفيت شرکت ----- بوده و هرگونه دخل و تصرف و تکثير آن بدون کسب مجوز از نماينده مديريت اين شرکت مجاز نمي باشد. ضمنا نسخ داراي مهر اعتبار آبي معتبر مي باشد. تعداد صفحه: 3

|  | تهيه کننده | تائيد کننده | تصويب کننده | تاريخ صدور:08/09/--- | تاريخ ابطال: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام و شهرت |  |  |  | مهر اعتبار | مهر ابطال |
| سمت | مدير مهندسي صنايع | نماينده مديريت | مدير عامل |  |  |
| امضاء |  |  |  |  |  |

- هـدف :

انجام برنامه ريزي صحيح منابع (نيروي انساني، تجهيزات توليدي) جهت حصول اطمينان از انجام تعهدات

- دامنـه کاربرد :

كليه محصولات شرکت

- مسئوليتها :

3-1- حسن اجراء : مدير مهندسي صنايع

3-2- اقدام كنندگان :

  - مدير مهندسي صنايع : جهت انجام صحيح برنامه ريزي مطابق با روش و تائيد و تصويب برنامه هاي توليدي و برگزاري کميته هاي مورد نياز برنامه ريزي

  - مديريت عامل : جهت تصويب استاندارد هاي داخلي روش

  - مدير بازرگاني :  جهت ارائه سفارشات فروش با توجه به سياستهاي فروش

  - مدير فني مهندسي : جهت ارائه مدارک فني محصولات

  - مدير توليد : جهت دريافت دستور کار کارگاه ها و ارائه گزارشات روزانه توليد

  - مسئول برنامه ريزي و كنترل مواد : انجام برنامه ريزي قطعات نيمه ساخته و محصولات مطابق سفارشات دريافتي و صدور دستور کار کارگاه ها، کمک به تهيه استانداردهاي داخلي، کنترل دستور کارهاي صادر شده، ارائه گزارشات از نحوه اجرا برنامه ها

  - سرپرست انبار : همکاري با مسئول برنامه ريزي درکنترل ورود و خروج اقلام توليدي

4- واژگان و تعاريـف :

ندارد .

- شـرح اقدامات :

روش برنامه ريزي به دليل سفارشي ساز بودن محصولات شرکت، توليد طبق سفارش مي باشد الزام اين روش ساخت قطعات نيم ساخته و ارسال به انبار بوده به همين دليل برنامه ريزي توليد به دو روش فشاري ( PUSH ) براي قطعات نيم ساخته و کششي ( PULL ) براي محصولات نهايي انجام مي گردد.

5-1- استخراج محدوديتها

- دريافت تقويم کاري ساليانه از واحد اداري در ابتداي سال

- دريافت ظرفيت خطوط توليدي از بخش مهندسي محصول

- اخذ BOM محصولات

5-2- برنامه ريزي توليد قطعات نيمه ساخته

برنامه ريزي در اين بخش بصورت روزانه يا هفتگي و يا ماهيانه به توجه به برنامه ريزي مواد و قطعات مورد استفاده و همچنين جايگيري اقلام مذکور در انبار نيمه ساخته مطابق مراحل زير صورت مي پذيرد.

- استخراج تعداد توليد اقلام از فرم پيش بيني فروش (FMPL022 )

- تعيين ميزان موجودي ايمني جهت قطعات نيمه ساخته مطابق فرم (FMPL042 )

- استخراج تعداد مورد نياز در هر ماه و استخراج نياز ناخالص

- دريافت موجودي انبار

- کسر موجودي بدست آمده از نياز ناخالص و استخراج نياز خالص قطعات و مجموعه ها

- تهيه فرم برنامه ريزي و پيگيري دستور کار توليد (FMPL023 )

- تقسيم نياز خالص به بازه هاي زماني مشخص شده در همان ماه

- برنامه ريزي با توجه به توان توليد مطابق فرم دستور كار توليد (FMPL024 )

- استخراج نياز مواد با توجه به برنامه هاي صادره

- کنترل وجود موجودي در انبار قبل از صدور برگه اجازه خروج مواد از انبار

- کنترل موجودي قطعات نيمه ساخته در انبار و درصورت پايين آمدن سطح موجودي انبار از سطح موجودي ايمني، جبران موجودي توسط ارسال دستور کار فوري

- دريافت کاربرگ توليد (FMPR003 )تائيد شده از توليد و کنترل برنامه صادر شده و مشخص کردن درصد پيشرفت برنامه

- دريافت يک نسخه از دستور کارهاي توليد شده پيش از اتمام توليد

5-3- برنامه ريزي توليد محصولات

در اين بخش برنامه ريزي محصولات مطابق با فرم سفارش محصول (FMPL026 ) دريافتي از واحد بازرگاني و اولويت سفارش مي باشد.

- دريافت فرم سفارش محصول (FMPL026 ) تکميل شده از واحد بازرگاني

- تهيه ليست ثبت و پيگيري سفارش محصول (FMPL027 ) در هنگام دريافت برگه سفارش محصول

- اولويت بندي سفارشات بر اساس تاريخ تحويل به مشتري و تحويل به انبار

- بررسي موجودي در انبار محصول

- تحليل برنامه لازم توليدي با توجه به ظرفيت آنها و تاريخ تحويل سفارشات

تاريخ تحويل با توجه به هماهنگي هاي انجام شده با واحد بازرگاني با روشهاي شفاهي، استعلام و يا ايجاد تاريخ ثابت با توجه به نوع محصولات و توان کلي توليد در هر روز ، هفته يا ماه تعيين مي گردد.

- بررسي برنامه ها و جابجايي نيازمنديها درصورت وجود سفارشات با تاريخ هاي جديد و امکان جابجايي زمان توليد سفارشات

- هماهنگي با واحد بازرگاني درصورت تغيير در زمان تحويل به دليل عدم وجود ظرفيت در توليد روزانه

- استخراج اقلام مورد نياز جهت هر سفارش از روي BOM محصولات

- کنترل موجودي قطعات در انبار جهت اجراي برنامه

- صدور فرم دستور کار توليد (FMPL024 )

- ارسال دستور کارها به واحد توليد به همراه فرم اجازه خروج از انبار (FMPL016 )

- دريافت يک نسخه از دستور کار پس از انجام توليد

- کنترل وروديهاي انبار محصول با سفارشات دريافت شده بصورت روزانه

6- مستنـدات ذيربـط :

| - فرم اجازه خروج مواد از انبار | FMPL016 |
| --- | --- |
| - فرم پيش بين فروش | FMPL022 |
| - فرم برنامه ريزي و پيگيري دستورکار توليد | FMPL023 |
| - فرم دستور کار توليد | FMPL024 |
| - کاربرگ توليد | FMPR003 |
| - فرم سفارش محصول | FMPL026 |
| - فرم تعيين موجودي ايمني محصولات / قطعات | FMPL042 |
| - ليست ثبت و پيگيري سفارش محصول | FMPL027 |

- توزيع نسخ :

  - مهندسی صنايع

  - توليد